УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

09.04.2019 р.                                                                       			№ 159

м. Ніжин

Про підготовку  закладів освіти

підпорядкованих Управлінню освіти

до нового навчального року та стабільної

роботи в осінньо-зимовий період

2019/2020 років

З  метою підготовки будівель та споруд навчальних закладів Управління освіти до сталої роботи в новому 2019/2020 навчальному році та в осінньо-зимовий період н а к а з у ю:

1.  Затвердити план заходів Управління освіти щодо якісної підготовки навчальних закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додається).

2. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів:

2.1  Розробити, затвердити та подати до Управління освіти плани заходів щодо підготовки закладів до роботи в новому 2019/2020 навчальному році. Переглянути плани роботи з урахуванням потреби у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

Травень - червень

2.2  Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час освітнього процесу, в осінньо-зимовий період.

Постійно

2.3 Розробити заходи з енергозбереження та встановити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів.

До 30.08.2019 р.

2.4 Проводити обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню.

Постійно

2.5 Провести утеплення вікон та  дверей до опалювального періоду, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо-теплопостачання та водовідведення.

До 30.09.2019 р.

3.   Керівникам закладів з індивідуальними котельнями (ЗОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, ДНЗ № 4, ДЮСФШ):

3.1. Вжити заходів щодо забезпечення розробки планів-графіків споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання.

На час опалювального періоду

3.2 Провести розрахунок необхідної кількості  твердого палива для функціонування  твердопаливного котла автономної котельні ДНЗ № 4.

До 01.10.2019 р.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Управління освіти (Л. Мезенцева),   головного   економіста  Управління  освіти  (О. Коротенко),    начальника      господарчої     частини    Управління   освіти (Л. Крапив’янська)  згідно розподілу функціональних обов’язків.

Начальник Управління освіти				С.  Крапив’янський

Л. Крапив’янська, 2-53-55

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Управління освіти

від 09.04.2019 р. № 159

Заходи

щодо якісної підготовки закладів освіти до нового 2019-2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та надати до Управління освіти заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового 2018-2019 н.р. | До 20.05. 2019 р. | Керівники закладів |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи приміщень закладів освіти. | До 16.08. 2019 р | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ . |
| 3 | Надавати звіти до Управління освіти про хід виконання запланованих заходів щодо проведення поточних ремонтів згідно складеного плану-графіку. | Щотижнево | Керівники закладів |
| 4 | Провести поточні ремонти електромереж та електрощитових у ЗОШ № 9, 14, ДНЗ № 7, 12. | До 05.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 5 | Провести поточні ремонти дахів у ЗОШ № 5 (спортивний зал), 7, 17, ДНЗ № 2, 25. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 6 | Поточні ремонти водостоків та водовідведення у ЗОШ № 1, 4, 12, ДНЗ № 17. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 7 | Поточний ремонт фасадів гімназії № 3, ДНЗ № 16. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 8 | Поточний ремонт входу до підвального приміщення у ДНЗ № 23. | До 01.05. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 9 | Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі у ЗОШ № 9 та водопостачання у ДНЗ № 15. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 10 | Поточний ремонт ІРЦ. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 11 | Провести капітальний ремонт даху у ЗОШ № 15. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 12 | Провести з громадського бюджету облаштування «Сучасним дітям – сучасний спортивний майданчик» ЗОШ І-ІІІ ст. № 15. | До 30.08. 2019 р. До 30.08. | Управління освіти, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 |
| 13 | Провести за кошти громадського бюджету капітальний ремонт «Створення креатив-простору актової зали ЗОШ І-ІІІ ст. № 1». | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 |
| 14 | Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних норм штучне освітлення у навчальних закладах. | До 26.08. 2019 р. | Керівники закладів освіти |
| 15 | Укласти договори щодо проведення дератизації і дезінфекції приміщень закладів освіти. Забезпечити заклади деззасобами, чистящими та миючими засобами. | До 30.04. 2019 р | Управління освіти |
| 16 | Видати наказ по економічному використанню енергоносіїв, щотижнево звітувати до Управління освіти, проводити аналіз використання електротеплоносіїв та холодної води згідно показників лічильника. | Відтепер | Керівники закладів освіти |
| 17 | Провести замір опору заземлення у навчальних закладах. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 18 | На виконання міської програми енергозбереження встановити лічильники холодної води у гімназії № 3, ЗОШ № 15, 17, ННВК № 16. | До 30.08. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 19 | Здійснити планову перезарядку вогнегасників та придбання недостатньої кількості нових вогнегасників. | До 31.05. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 20 | Оформити акти готовності закладів до початку нового навчального року. Подати їх до Управління освіти. | До 20.08. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 21 | Провести роботи по реконструкції з облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку у ЗОШ № 6, 11, 13. | До 01.10. 2019 р. | Управління освіти, керівник закладу |
| 22 | Здійснити планову закупівлю деревного палива для ДНЗ № 4. | До 30.08. 2019 р | Управління освіти, керівник закладу |
| 23 | Провести перевірку технічного стану дахів, фундаментів. | До 30.08. 2019 р. | Керівники закладів освіти |
| 24 | Провести профілактику опалювальних систем, теплоенергопостачання, водопостачання. Усунути виявлені недоліки. | До 30.08. 2019 р. | Директори закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти |
| 25 | Здійснити утеплення вікон у приміщеннях, де не встановлені енергозберігаючі, ревізію вхідних дверей з метою утеплення та ущільнення. | До 30.09. 2019 р. | Директори закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти |
| 26 | Провести утеплення теплотрас, душників у фундаментах. | До 30.09. 2019 р. | Директори закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти |
| 27 | Провести повірку теплових лічильників у ЗОШ № 15, ННВК № 16, БДЮ, СЮТ та ДЮСФШ | До 20.09. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 28 | Здійснити профілактику димових та витяжних каналів. Оформити відповідні акти. | До 20.09. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 29 | Провести повірку газового лічильника та коректора газу у ЗОШ № 2 та ЗОШ № 14. | До 20.09. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 30 | Оформити відповідні акти готовності (із підписами теплопостачальної організації) опалювальних систем та автономних котелень закладів освіти. | До 30.08. 2019 р. | Директори закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти |
| 31 | Визначити відповідальних за автономне та централізоване опалення, безпечне проведення опалювального сезону (перевірити наявність посвідчень та термін їх дії). | До 20.09. 2019 р. | Директори закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти |
| 32 | Провести відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань річних і сезонних кочегарів. | До початку опалювального періоду | Керівники закладів освіти |
| 33 | Забезпечити посипочний матеріал та придбати необхідну кількість інвентаря для прочистки доріг при заметілях. | До 04.11. 2019 р. | Управління освіти, керівники закладів освіти |