УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

## УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

15.05.2015 р.										№  144

м. Ніжин

Про організацію та контроль

за підготовкою закладів освіти

до  роботи в осінньо-зимовий період

2015-2016 р.р.

З метою якісної та вчасної підготовки  закладів освіти до  роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 р.р:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів управління освіти щодо якісної підготовки закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

2. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів:

2.1. Розробити, затвердити й подати до управління освіти плани заходів щодо підготовки закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

Травень

2.2. Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення надійної експлуатації.

Постійно

2.3. Забезпечити раціональне використання коштів загального і спеціального фонду державного бюджету, першочергово спрямувати їх на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень навчально-житлового призначення, відомчого котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту.

Червень-вересень

2.4. Переглянути плани роботи з урахуванням необхідності вирішення проблемних питань підготовки до зимового періоду.

Травень-червень

2.5. Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого державного майна та комунального майна, яке знаходиться на балансі навчальних закладів.

Жовтень-грудень

2.6. Взяти на контроль виконання графіку підготовки навчальних закладів до роботи в опалювальний період 2015-2016 р.р.:

- 20 % - запланованих обсягів робіт – до 01.06.2015;

- 30 % - до 15.06.2015;

- 40 % - до 01.07.2015;

- 50 % - до 15.07.2015;

- 60 % - до 01.08.2015;

- 70 % - до 15.08.2015;

- 80 % - до 01.09.2015;

- 90 % - до 15.09.2015;

- 100 % - до 01.10.2015.

3. Контроль за виконання наказу покласти  на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти – Мезенцеву Л.М. та начальника господарчої частини Крапив’янську Л.М.

Начальник управління освіти					С.М. Крапив’янський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

від 15.05.2015 р. № 144

План

заходів щодо якісної підготовки закладів освіти до нового

2015-2016 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та надати до управління освіти заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового 2015-2016 н.р. | До 29.05. 2015 р. | Керівники закладів |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи приміщень закладів освіти | До 01.08. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 3 | Перед початком проведення поточних ремонтів провести відповідні інструктажі працівникам закладів з техніки безпеки. |  | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 4 | Звітувати до управління освіти про хід виконання запланованих заходів щодо проведення поточних ремонтів згідно складеного плану-графіку | Щотижнево | Керівники закладів |
| 5 | Провести кап. ремонти покрівель: ФОК, ЗОШ № 6, 13, 17, ДНЗ № 13, 15, внутрішнього туалету та каналізаційної системи ЗОШ № 2 | До 01.09. 2015 р. | Управління освіти, керівники ЗОШ № 2, 6, 13, 17, ДНЗ № 13, 15 |
| 6 | Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних норм штучне освітлення у навчальних закладах | До 10.08. 2015 р. | Керівники навчальних закладів |
| 7 | Укласти договори щодо проведення дератизації і дезінфекції приміщень закладів освіти. Забезпечити заклади деззасобами | До 01.06 2015 р. | Управління освіти |
| 8 | Видати наказ по економічному використанню енергоносіїв, щотижнево звітувати до управління освіти. Особисту відповідальність покласти на керівників навчальних закладів | Постійно | Керівники закладів |
| 9 | Провести замір опору заземлення у навчальних закладах | До 28.08. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 10 | Провести капітальні ремонти згідно програми енергозбереження: ЗОШ № 10, 15, ДНЗ № 21 | До 28.08. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 11 | Провести планову перезарядку вогнегасників | До 28.08. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 12 | Оформити акти готовності навчальних закладів до початку нового навчального року та паспорти готовності до роботи в опалювальний період. Подати їх до управління освіти | До 10.08. 2015 р. | Управління освіти, керівники навчальних закладів |
| 13 | Провести перевірку технічного стану дахів, фундаментів | До 28.08. 2015 р. | Керівники навчальних закладів |
| 14 | Провести профілактику опалювальних систем, теплоенергопостачання, водопостачання. Усунути виявлені недоліки. | До 18.09. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 15 | Здійснити утеплення вікон і дверей | До 30.09. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 16 | Провести утеплення теплотрас, душників у фундаментах | До 30.09. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 17 | Здійснити профілактику витяжних каналів. Оформити відповідні акти | До 18.09. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 18 | Провести повірку газових лічильників у ЗОШ № 11, ДНЗ № 4, коректору газу у ЗОШ № 2 | До 18.09. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 19 | Оформити відповідні акти готовності (з підписами теплопостачальної організації) опалювальних систем та автономних котелень закладів освіти. Надати ксерокопії свідоцтв останньої перевірки теплових та газових лічильників | До 18.09. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 20 | Провести повірку теплових лічильників ЗОШ № 15, 16, ДНЗ № 17 | До 18.09. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 21 | Визначити відповідальних за автономне та централізоване опалення, безпечне проведення опалювального сезону (перевірити наявність посвідчень та термін їх дії) | До 01.10. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 22 | Провести відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань річних та сезонних кочегарів | До початку опалювального періоду | Керівники навчальних закладів. |
| 23 | Забезпечити посипочний матеріал та придбати необхідну кількість інвентаря для прочистки доріг при заметілях | До 01.11. 2015 р. | Управління освіти, керівники закладів |
| 24 | Забезпечити кабінети (фізики, хімії) шкільні майстерні, котельні, медичними аптечками | До 01.09. 2015 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 25 | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватись техніки безпеки та безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів | Постійно | Управління освіти, керівники навчальних закладів |