УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

26.05.2016 р.                                                                       			№ 173

м. Ніжин

Про підготовку матеріально-технічної бази

навчальних закладів управління освіти

до роботи в новому 2016-2017 навчальному році

та в осінньо-зимовий період

На виконання наказу управління освіти та науки Чернігівської ОДА від 16 травня № 232, розпорядження Чернігівської облдержадміністрації  від 28.04.2016 № 238, з метою підготовки будівель і споруд навчальних закладів управління освіти до сталої роботи в новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо-зимовий період,

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити план заходів управління освіти щодо якісної підготовки навчальних закладів освіти до нового 2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додається).

2. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів:

2.1  Розробити, затвердити та подати до управління освіти плани заходів щодо підготовки закладів до роботи в новому 2016/2017 навчальному році. Переглянути плани роботи з урахуванням потреби у вирішенні проблемних питань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

Травень - червень

2.2  Забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази під час навчального процесу, в осінньо-зимовий період, здійснити заходи з енергозбереження, провести обстеження технічного стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню.

Постійно

2.3 Провести утеплення вікон,  дверей до опалювального періоду, ремонт устаткування та промивання внутрішніх теплових мереж, ревізію запірної арматури на внутрішніх системах водо,- теплопостачання та водовідведення.

До 30.09.2016 р.

3.  Керівникам закладів з індивідуальними котельнями (ЗОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, ДНЗ № 4, ДЮСФШ):

3.1 Забезпечити суворий контроль за споживанням паливо-енергетичних ресурсів.

Постійно (на час 											опалювального періоду)

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення розробки планів-графіків споживання природного газу з урахуванням мінімально можливого його використання для функціонування котельного обладнання.

На час опалювального періоду

4. Забезпечити раціональне використання коштів загального і спеціального фонду державного бюджету, першочергово спрямувати їх на проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та приміщень закладів освіти, котельного господарства, енергетичного обладнання, систем протипожежного захисту.

Червень-вересень   2016 р.

5.  Здійснити в повному обсязі інвентаризацію нерухомого державного майна та комунального майна, яке знаходиться на балансі навчальних закладів.

Жовтень-грудень 2016 р.

6. Організацію виконання заходів покласти на головного бухгалтера управління освіти (Мезенцева Л.М.), головного економіста управління освіти (Коротенко О.М.), начальника господарчої частини управління освіти (Крапив’янська Л.М.)  згідно функціональних обов’язків.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти					С. М. Крапив’янський

Крапив’янська Л.М.

2-53-55

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти 			_________С.М. Крапив’янський

Заходи

щодо якісної підготовки навчальних закладів освіти до нового

2016-2017 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та надати до управління освіти заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового 2015-2016 н.р. | До 13.06.2016 р. | Керівники закладів |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи приміщень закладів освіти | До 15.08.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ . |
| 3 | Звітувати до управління освіти про хід виконання запланованих заходів щодо проведення поточних ремонтів згідно складеного плану-графіку | Щотижнево | Керівники закладів |
| 4 | Провести поточний ремонт санвузлів туалетних приміщень у ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 | До 22.08.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Павлюченко Т.М. |
| 5 | Провести ремонт каналізаційної мережі ЗОШ № 7 | До 22.08.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Кутовець А.Ф. |
| 6 | Провести ремонт котельні ДНЗ № 4 з встановленням сучасного твердопаливного котла | До 01.08.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Гурська О.В |
| 7 | Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних норм штучне освітлення у навчальних закладах | До 29.08.2016 р. | Керівники навчальних закладів |
| 8 | Укласти договори щодо проведення дератизації і дезінфекції приміщень закладів освіти. Забезпечити заклади деззасобами | До 01.06 2016 р | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. |
| 9 | Видати наказ по економічному використанню енергоносіїв, щотижнево звітувати до управління освіти, проводити аналіз використання електротеплоносіїв та холодної води згідно показників лічильника. | Постійно | Керівники закладів |
| 10 | Провести замір опору заземлення у навчальних закладах | До 29.08.2016 р. | Крапив’янська Л.М. керівники закладів |
| 11 | На виконання міської програми енергозбереження встановити теплові лічильники у ЗОШ № 1, 9, ДНЗ № 12, 13, 25 | До 30.09.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. керівники закладів |
| 12 | Здійснити планову перезарядку вогнегасників | До 29.07.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. керівники закладів |
| 13 | Оформити акти готовності навчальних закладів до початку нового навчального року. Подати їх до управління освіти | До 15.08.2016 р | Шуляк В.М. керівники навчальних закладів |
| 14 | Провести перевірку технічного стану дахів, фундаментів | До 29.08.2016 р. | Керівники навчальних закладів |
| 15 | Провести профілактику опалювальних систем, теплоенергопостачання, водопостачання. Усунути виявлені недоліки. | До 19.09.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 16 | Здійснити утеплення вікон у приміщеннях, де не встановлені енергозберігаючі, ревізію вхідних дверей з метою утеплення та ущільнення. | До 30.09.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 17 | Провести утеплення теплотрас, душників у фундаментах | До 30.09.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 18 | Здійснити профілактику димових та витяжних каналів. Оформити відповідні акти | До 19.09.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. керівники закладів |
| 19 | Провести повірку газового лічильника у ЗОШ № 5 та коректору газу у ЗОШ № 2 | До 19.09.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. Мартинова Л.В. Матях Л.А. |
| 20 | Оформити відповідні акти готовності (з підписами теплопостачальної організації) опалювальних систем та автономних котелень закладів освіти. Ксерокопії свідоцтв останньої перевірки теплових та газових лічильників | До 1 9.09.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 21 | Провести повірку теплових лічильників гімназії № 3, ЗОШ № 10, 17, ДНЗ № 9, 21 | До 19.09.2016 р. | Крапив’янська Л.М. Мезенцева Л.М. керівники закладів |
| 22 | Визначити відповідальних за автономне та централізоване опалення, безпечне проведення опалювального сезону (перевірити наявність посвідчень та термін їх дії) | До 30.09.2016 р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 23 | Провести відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань річних та сезонних кочегарів | До початку опалювального періоду | Керівники навчальних закладів. |
| 24 | Забезпечити посипочний матеріал та придбати необхідну кількість інвентаря для прочистки доріг при заметілях | До 01.11.2016 р. | Крапив’янська Л.М. керівники закладів |
| 25 | Забезпечити кабінети (фізики, хімії) шкільні майстерні, котельні, медичними аптечками | До 29.08.2016р. | Директори шкіл, позашкільних закладів, завідуючі ДНЗ |
| 26 | При здійсненні зазначених заходів неухильно дотримуватись техніки безпеки | Постійно | Управління освіти, керівники навчальних закладів |