Проведення поточних ремонтів  станом на  29.12.2018 р.

| Заклад | Вид поточного ремонту | Заплановано кошторисом грн | Вартість ремонту (грн) | Виконавець | Стан оплати | Стан вико нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗОШ № 1 | Поточний ремонт системи опалення | - | 2 520,00 | ТОВ „НТМ” | профінансовано | виконано |
|  | Електромонтажні роботи | - | 18 000,00 | ФОП Марійко М.А | на зобов’язанні | виконано |
| ЗОШ № 2 | Поточний ремонт харчоблоку | 380 000,00 | 286 175,00 | ТОВ „Проект Сервіс” | профінансовано | виконано виконано |
|  | Пот. Рем. Вентиляц. с-ми харчобл | - | 24 980,00 |  | профінансовано |  |
| Гімназія№ 3 | Поточний ремонт водопроводу | - | 5 445,60 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Електромонтажні роботи | - | 12 330,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. ливньової каналізац. | - | 2 655,60 | КП „Північна” | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 4 | Ремонт електрощитової майстерні | - | 4 000,00 | ФОП МарійкоМ.А. | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. – посилення несучої конструкції стіни | 29 902,80 | 29 902,80 | КП „Північна” | профінансовано | виконано |
|  | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | - | 23 102,02 | ПП «Спецбуд 2017» | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 5 | Поточний ремонт даху | 70 000 | 58 732,00 | ФОП Суховерхий | профінансовано | виконано |
|  | Електромонтажні роботи | - | 5 680,00 | ФОП Марійко М.А | на зобов’язанні |  |
|  | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | Бобрицька,2 | 29 873,04 | ПП «Спецбуд 2017» | профінансовано | виконано |
|  | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | Воздвиж. 72 | 21 848,28 | ПП «Спецбуд 2017» | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 8 | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | - | 23 438,60 | ПП «Спецбуд 2017» | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 10 | Пот. рем. вентиляційної с-ми підвального приміщення | 120 000,00 | 114 500,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
|  | Електромонтажні роботи | 15 000,00 | 22 050,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 11 | Електромонтажні роботи | 25 000,00 | 7 960,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 12 | Улаштування протипожежного аварійного виходу | - | 39 052,00 | ФОП Сипливець О.Г | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт туалету | - | 1 689,80 | КП „Північна” | профінансовано | виконано |
|  | Лабораторно вимірювальні р. | - | 2 488,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 13 | Поточ. ремонт підлоги їдальні | 70 000,00 | 68 638,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 14 | Поточний ремонт приміщення актового залу | 120 000,00 | 117 711,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт опалюв. ми | - | 22 636,07 | ПП „Теплогаз Bt” | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт приміщення актового залу | - | 70 000,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. с-ми опалення | - | 4 531,00 | ПП „Теплогаз Bt” | профінансовано | виконано |
| ЗОШ № 15 | Лабораторно вимірювальні р. | - | 17 806,56 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
| ННВК№16 | Ремонт щитового обладнання харчоблоку і розподільчих освітлювальних щитів | - | 27 840,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
|  | Послуги з обстеження покрівлі та хімічного кабінету. | - | 1 466,35 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. хім кабінету | - | 87 649,00 | ФОПХнипель А.М | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. хім. кабінету, покрівельні роботи | - | 137 866,00 | ФОПХнипель А.М | проф.135936,39 | виконано |
| ДНЗ № 2 | Електромонтажні роботи | 15 000,00 | 1 430,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 4 | Заміна розподільчого щита харчоблоку | - | 4 670,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт огорожі |  | 27 213,60 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт с-ми опалення | - | 471,60 | ТОВ НТМ | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 7 | Поточний ремонт приміщень господарського блоку та туалету | 195 000,00 | 194 847,60 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. по заміні дверного та віконного блоку приміщення | - | 11 276,40 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт мережі водопостачання господарчого блоку та туалету | - | 10 326,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 9 | Поточний ремонт с-ми опалення, водопостачання | 120 000,00 | 117 218,40 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт коридору першого поверху | - | 42 048,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 12 | Пот. рем. каналізаційної с-ми | - | 3 696,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 14 | Ремонт електрощитової харчоблоку | - | 3 900,00 | ФОП Марійко М.А | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт водопостачання | - | 1 885,43 | КП „Північна” | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 15 | Послуги з обстеження підлоги та внутрішніх інженерних мереж | - | 1 602,97 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Послуги з обстеження фасаду |  | 1 602,97 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Ремонт фасаду та фундаменту | - | 43 216,00 | ФОПХнипель А.М | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. підлоги та внутрішніх інженерних мереж будівлі | - | 25 121,00 | ФОПХнипель А.М | профінансовано | виконано |
|  | Пот. рем. вимощення будівлі | - | 26 600,00 | ФОПХнипель А.М | профінансовано | виконано |
|  | Електромонтажні роботи | - | 10 400,00 | ФОП Марійко М.А | на зобов’язанні | виконано |
| ДНЗ № 16 | Електромонтажні роботи | - | 7 460,00 | ФОП Марійко М.А | на зобов’язанні | виконано |
| ДНЗ № 17 | Пот. рем. опалювальної системи | 250 000,00 | 167017,20 | „Творець” | профінансовано | виконано |
| ДНЗ № 23 | Пот. рем. стелі кімнати | - | 11 978,40 |  | на зобов’язанні | виконано |
| ДНЗ № 25 | Поточний ремонт каналізац. с-ми | - | 8256,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| БДЮ | Ремонт актової зали (підлога) | - | 99 066,00 | ФОП Сипливець О.Г | профінансовано | виконано |
|  | Ремонт актової зали (інші роботи) | - | 104 164,00 | ФОП Сипливець О.Г | профінансовано | виконано |
|  | Ремонт актової зали (стіни) | - | 49 496,00 | ФОП Сипливець О.Г | профінансовано | виконано |
|  | Ремонт актової зали (сцена) | - | 35 723,00 | ФОП Сипливець О.Г | профінансовано | виконано |
|  | Поточн. рем. стелі приміщення | - | 1 513,20 | КП „СЄЗ” | на зобов’язанні | виконано |
| СЮТ (деп.) | Поточ. ремонт класу | - | 10 000,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт туалету | - | 17 000,00 | ПП«ЦокольПлюс» | профінансовано | виконано |
| Упр. освіти | Поточний ремонт даху | 150 000,00 | 109 117,80 | „Творець” | профінансовано | виконано |
|  | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | - | 22 821,92 | ПП «Спецбуд 2017» | на зобов’язанні | виконано |
| Інклюзивно ресурсний центр | Поточний ремонт по заміні віконних блоків, | - | 25 000,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
|  | Поточний ремонт приміщень | - | 35 000,00 | ФОП Болобан О.Д | профінансовано | виконано |
| Карамболь | Поточний ремонт по проведенню заходів щодо убезпечення будівлі | - | 16 974,00 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| Овдіївська 198 е | Поточний ремонт по проведенню заходів щодо убезпечення будівлі | - | 17 829,60 | КП „СЄЗ” | профінансовано | виконано |
| КДЮСШф | Облаштування датчиками дистанційної передачі даних | - | 19 830,96 | ПП «Спецбуд 2017» | на зобов’язанні | виконано |

| Заклад | Вид поточного ремонту | Заплановано кошторисом грн | Вартість ремонту (грн) | Виконавець | Стан оплати | Стан вико нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всі ДНЗ | Лабораторно-вимірювальні роботи |  | 110 000,00 | ПП Марійко | профінансовано | виконано |
| Всі ЗОШ | Лабораторно-вимірювальні роботи |  | 53 000,00 | ПП Марійко | профінансовано | виконано |